Załącznik do WPI

Uchwała Nr XXVII/251/2009

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko strona południowa

ROK 2009

Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Staroradomskiej – etap I zadania – 383 mb

(umożliwi podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Groszowicach).

Budowa kolektora grawitacyjnego i ciśnieniowego w ul. Słupickiej – etap II zadania – 1909 mb

(wykonanie ze względu na remont drogi powiatowej)

Budowa pompowni P(C) oraz przejścia pod torami – fragment etapu III – 101 mb

(umożliwi włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej)

ROK 2010

Dokończenie budowy etapu III-go – 2120 mb

ROK 2011

Planowana budowa kolektorów bocznych – ok. 1500 mb

Planowana budowa przyłączy – szt.  50

Lata 2011 - 2016

Planowana budowa kolektorów bocznych  - ciąg dalszy ok. 2000 mb rocznie

Planowana łączna długość sieci kanalizacyjnej– ok. 16013 m

Planowana budowa przyłączy w ilości ok. 80 szt. rocznie.

Planowana docelowa liczba przyłączy ok. 460 szt.